# 比选公告

四川川投田湾河开发有限责任公司（以下简称“公司”）拟对四川省田湾河流域梯级水电站“9·5”地震灾后重建工程现场营地接待中心B区灾后修复和通行桥灾后重建项目进行比选，欢迎符合资格要求的公司向比选人提出比选申请。

一、项目概况

四川省田湾河流域梯级水电站由仁宗海、金窝及大发三个水电站组成，2009年8月田湾河梯级水电站全部投产发电。项目地属雅安市石棉县草科乡境内。沿泸石公路上行53km至泸定县的甘谷地接318国道，沿318国道西行经泸定至康定62km，东行经天全至雅安为122km；沿泸石公路下行55km至石棉接雅攀高速，沿雅攀高速南行经冕宁至西昌190km，北行经汉源至雅安、成都分别为208km、351km。

田湾河公司草科营区，位于石棉县草科乡和坪村3组，中心地理坐标为N:29°23'38.15"，E:102°06'32.99"，营地总占地面积约为2.9万m²。营地北侧为接待中心B区（温泉酒店），位于田湾河左岸，修建于2020年，总占地面积4295.03m²，基础设施及服务设施2500m²、温泉池26口，景观池1口，是集温泉康养、民俗民宿、生态观光于一体的服务建筑。其中主体建筑一座，占地面积1590.72m²，建筑面积2702.43m²，为地上三层建筑，框架结构房屋，设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，设计抗震设防烈度为八度，该建筑地上部分由结构缝分为2个结构单体，无地下室，独立基础。南侧为田湾河公司办公区，由西向东分别分布有配电房、办公楼，接待中心A区、体育馆、宿舍楼等，占地面积约25000m²，办公楼层数为4层，主要为梯级电站提供办公服务。

2022年9月5日，四川省泸定县发生6.8级地震，根据应急管理部中国地震局2022年9月11日发布的地震烈度图显示，草科营区处于Ⅷ度区，营区部分地面建（构）筑物受损，南北侧坡体垮塌，连接田湾河左右岸钢架桥也被损毁。公司决定对接待中心B区进行灾后修复及通行桥灾后重建，满足其正常使用功能。

二、比选内容

四川省田湾河流域梯级水电站“9·5”地震灾后重建工程现场营地接待中心B区灾后修复和通行桥灾后重建项目设计方案及工程量清单包含的全部内容（包括不限于以下工作内容）：

1.接待中心B区灾后修复；包含局部边坡治理、建筑物外墙修复、室外泡池溢流面装饰面砖修复、室外8号楼梯修复、左侧花园围墙修复、室外改造处理、二层外走廊渗水处理、管路及电缆迁改及酒店房间室内墙面装修、入户门锁更换等项目。

2.通行桥灾后重建，采用1×42m简支钢贝雷桥，桥梁全长48.7m。

三、比选项目实施期限：

四川省田湾河流域梯级水电站接待中心B区灾后修复和通行桥灾后重建项目计划于2023年6月20日—2023年10月30日完成接待中心B区灾后修复及通行桥的灾后重建，总工期133天。

四、对潜在比选响应人的资格要求

（1）比选响应人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的企业。

（2）比选响应人应具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质（或市政公用工程施工总承包乙级及以上）。

（3）2017年以来，比选响应人有一个合同金额在400万元以上的类似项目业绩（主要为桥梁施工业绩），须附合同证明材料。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加本改造项目的投标。

五、比选文件发售安排

比选文件定于2023年5月19日至2023年5月25日工作时间上午9:30-11：00时，下午13：30－16:30时，在四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1815室发售，每套收工本费150元，比选文件售后不退。（图纸押金500元，在比选人完成公开比选后，凭图纸无息退还押金。若比选响应人污损、丢失图纸，则押金不予退还）。

六、购买比选文件需提交的材料（验原件留复印件）

- 企业法人营业执照副本及授权代理证明书原件、复印件；

- 购买比选文件人单位介绍信原件；

- 购买人身份证原件、复印件。

七、递交比选响应文件截止时间及地点

接受比选响应文件的截止时间为2023年6月13日10:00 时，比选响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1803会议室。比选响应文件正本一套，副本叁套，U盘1个（文档采用WORD 2000的*.DOC格式，报价表采用Excel 2000的*.XLS格式）。迟到的比选响应文件，未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

八、发布的媒介

本次比选公告在四川省投资集团有限责任公司网上及“阳光采购”平台上发布。

九、联系方式

比 选 人：四川川投田湾河开发有限责任公司

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号

邮政编码：610015

联 系 人：李女士、周先生

联系电话：（028）88245528  88245108

传    真：（028）85245277

2023年5月19日