# 比选公告

四川川投仁宗海发电有限责任公司拟对四川省田湾河流域梯级水电站仁宗海大坝右岸渗漏处理工程选聘施工阶段全过程审计服务机构进行比选，欢迎符合资格要求的公司向比选人提出比选申请。

一、项目概况

四川省田湾河流域梯级水电站位于四川省康定市境内的大渡河支流田湾河，仁宗海水库电站是田湾河流域梯级规划的龙头水库电站之一，采用混合式开发，主要开发任务为发电，无供水、灌溉、防洪等综合利用要求。 仁宗海水库总库容 1.12 亿 m3，电站装机容量 240MW。本工程规模为大(2)型，工程等别为Ⅱ等，永久性主要水工建筑物级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级，临时性建筑物级别为 4 级。

四川省田湾河流域梯级水电站仁宗海大坝右岸渗漏处理工程治理目标为：（1）右岸坝体交通廊道内排水孔压力水头明显降低；（2）右岸坝体交通廊道内总渗漏量显著减少，可监测总渗漏量减少 50%以上及实测小于195L/s；（3）治理完成后，消除仁宗海大坝右岸渗漏安全隐患，不因大坝右岸渗漏问题影响仁宗海大坝评定为正常坝A级。计划工期：总工期：300日历天，含勘察、方案优化和施工图设计，施工准备、生产性试验、钻孔灌浆、质量检查等。总工期说明：根据设计方案优化和施工图深化情况，预计第一阶段勘察设计和施工的工期150天。第一阶段实施完成后根据治理效果，对下一阶段的方案进行调整或者优化，第二阶段的设计方案的优化涉及方案的评审和确定不计算总工期，根据发包方的指令开展第二阶段的施工，施工阶段工期不超过150天。总工期计算为第一阶段勘察设计、施工工期加上第二阶段的施工工期总共为300天。

本项目工程总概算为5,754.40万元，其中建筑工程、施工辅助工程、环水保工程及机电设备及安装工程四项概算投资合计4379.56万元，需要进行施工阶段全过程审计服务。

二、比选服务范围及工期

（1）服务范围

本次比选的服务范围为四川省田湾河流域梯级水电站仁宗海大坝右岸渗漏处理工程勘察设计施工总承包合同（合同编号：RZH/GC/2025003)施工阶段全过程审计服务。

（2）审计工作内容包括但不限于：

1.施工阶段全过程造价控制审计

根据国家有关法律法规、委托人管理制度等规定，对工程建设项目开展情况等实施全过程的真实性、合法性、效益性进行监督和评价，并出具过控审计报告或意见。

1)设计变更经济分析：对项目实施过程中所发生的设计变更费用等事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，并发表审计意见。

2)合同造价条款变更、管理：对项目实施过程中合同价款变更、管理等事项进行审查，审查所发生的合同价款变更是否严格按照合同条款约定办理变更审批程序，审查所发生的合同价格变更是否按照合同约定的合同造价变更原则进行，审查所发生的合同价款变更的合理性、合规性，证据是否充分，并发表审计意见。

3)预付款、进度款、变更款、索赔款审核：审查项目实施过程中预付款的支付比例、时间与方式是否符合合同条款约定的支付条件；对项目实施过程中专业工程暂估项、分包工程的预算进行审查，对预算编制的合理性、工程进度款支付等各类事项进行审查，审查所发生的费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理，对项目的实施进度情况进行审计，审查项目的实际实施进度与计划进度是否存在偏差，造成实施进度存在偏差的主要有因素有哪些；审查变更价款中的综合单价、措施费调整及变更引起的合同价款调整与支付是否符合合同及招投标文件约定，因变更引起的价格调整是否计入当期的进度款；审查索赔费用支付等各类事项，审查索赔时效是否在约定的时效内，审查所发生的费用依据是否充分、手续是否完备、费用计取及支付是否合理。并就上述四项内容分别发表审计意见。

4)材料、设备价咨询 ：审查材料及设备的品牌、规格、型号和数量是否符合设计规定，以及建筑工程材料的数量是否根据固定数量分析的材料数量计算，材料及设备预算价格是否按规定计算，是否与采购招标文件和中标人的投标文件一致。审查所采购的材料及设备的价格是否符合市场行情，采购过程是否符合规定，手续是否合规、齐全，并发表审计意见。

2.审核竣工结算

根据国家有关法律法规、委托人管理制度、工程合同等规定，审查竣工结算资料（含变更、索赔）完整性、合法性、合理性、准确性和程序合规性等内容，并出具竣工结算审计报告。

3.审计服务期限

从合同生效之日起开始，直到出具四川省田湾河梯级水电站仁宗海大坝右岸渗漏处理工程完整竣工结算审计报告为止。

三、对潜在比选响应人的资格要求

（1）比选响应人必须具有独立法人资格；

（2）比选响应人近 5 年（2020 年1月-比选响应文件递交截止时间）内承担过或正在承担至少 1项施工合同金额1000万元及以上、水利水电工程项目审计或造价咨询服务的业绩；（上述业绩证明需提供工程审计或造价咨询服务合同扫描件）

（3）项目经理由工程审计负责人担任，必须具有一级造价师或注册造价工程师资格，5 年及以上水利水电工程施工过控审计或造价咨询工作经验，且至少担任过 1 个水利水电工程项目审计或造价咨询服务的负责人业绩（上述业绩证明需提供工程审计或造价咨询服务合同扫描件）；

（4）本比选项目不接受联合体投标。

四、比选文件发售安排

比选文件一套，定于2025年6月17日至6月23日工作时间上午9:30-11：00时，下午13：30－16:30时，在四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1815室发售，每套收工本费150元，比选文件售后不退。

五、购买比选文件需提交的材料（验原件留复印件）

- 企业法人营业执照副本原件、复印件；

- 购买比选文件人单位介绍信原件；

- 购买人身份证原件、复印件。

六、递交比选响应文件截止时间及地点

接受比选响应文件的截止时间为2025年7月4日10:00 时，比选响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1803会议室。比选响应文件正本一套，副本贰套，U盘1个（文档采用WORD 2000的*.DOC格式，报价表采用Excel 2000的*.XLS格式）。迟到的比选响应文件，未按照要求密封的比选响应文件，比选人予以拒收。

七、发布的媒介

本次比选公告在四川省投资集团有限责任公司网上及“阳光采购”平台上发布。

八、联系方式

比 选 人：四川川投仁宗海发电有限责任公司

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南塔楼18层

邮政编码：610015

联 系 人：吴先生、罗先生

联系电话：（028）88245528 88245518

传    真：（028）85245575

2025年6月